面向财务领域的大语言模型 Fin-R1 研究内容与实施计划

# 一、项目研究内容的详细说明

本项目围绕财务领域大语言模型 Fin-R1 构建，分为数据工程、模型训练、应用验证三大核心专题，具体内容如下：

## 专题1：财务领域高质量思维链（CoT）数据工程

### 1. 财务指令数据集构建

- 覆盖基础会计、财务报表分析、成本管理、投融资决策、税务合规、审计实务6大核心模块，收集包含选择题、计算题、案例分析题、准则解读题等题型的财务指令样本10万条。

- 数据来源包括CPA/ACCA考试真题、企业财务实务案例、会计准则原文、监管公告等，确保数据的专业性与实务关联性。

### 2. 初步 CoT 数据生成

- 基于 DeepSeek-R1 模型，对财务指令数据集进行推理生成，输出“问题-推理步骤-结论”三元组结构的基础 CoT 数据集，规模与指令数据集一致（10万条）。

- 推理步骤需严格遵循财务工作逻辑，例如：递延所得税计算需先识别暂时性差异、再确认税率、最后计算递延所得税负债/资产。

### 3. CoT 质量评估与筛选

- 基于 Qwen Model 构建财务专业质量评估模型，从合规性、逻辑性、准确性、可解释性4个维度对基础 CoT 数据打分。

- 设定质量阈值（得分≥80分），筛选得到高质量财务 CoT 数据集（预计保留6万条），同时衍生财务推理问答数据集（约12万条）。

## 专题2：Fin-R1 模型分阶段训练

### 1. SFT 预预热训练

- 选取基座模型（如 Qwen-7B/14B），使用1万条财务指令数据进行轻量级监督微调，学习财务术语、指令格式与基础业务语境，学习率设置为1e-5，训练轮次为3轮。

### 2. Fin-R1-SFT 监督微调

- 基于高质量财务 CoT 数据集（6万条），对预预热模型进行全参数微调，学习率设置为5e-6，训练轮次为5轮，让模型掌握标准财务推理范式。

### 3. GRPO 偏好优化训练

- 以财务专家标注的偏好数据为基准，采用 GRPO 算法对 Fin-R1-SFT 模型进行对齐训练，学习率设置为2e-6，训练轮次为4轮，提升模型输出的专业偏好匹配度。

### 4. 模型轻量化与部署

- 对训练完成的 Fin-R1 模型进行量化（INT4/INT8）与蒸馏，压缩模型体积至原规模的30%，确保在企业级服务器环境下可高效部署。

## 专题3：多场景应用验证与迭代

### 1. 财务代码生成场景

- 验证模型生成财务分析脚本、ERP 接口代码、报表自动化计算脚本的能力，指标包括代码可运行率、功能准确率、注释规范性。

### 2. 财务专业知识问答场景

- 验证模型对会计准则解读、财务指标分析、税务合规判断等问题的回答能力，指标包括答案准确率、准则引用正确率、可解释性得分。

### 3. 财务业务知识考核场景

- 以CPA/ACCA真题、企业内部财务考核题为测试集，验证模型在财务业务考核中的表现，指标包括得分率、步骤完整性。

### 4. 模型迭代优化

- 基于验证结果，补充低性能场景数据，迭代训练 Fin-R1 模型，形成2-3个版本迭代。

# 二、理论研究步骤与现场试验计划

## （一）理论研究步骤

1. 财务领域知识建模

- 梳理财务核心知识体系，构建财务知识图谱，明确各知识点间的逻辑关联（如准则-业务-计算-结论），为数据生成与评估提供理论框架。

2. CoT 生成与评估算法优化

- 优化 DeepSeek-R1 提示词工程，设计财务专属推理模板；改进 Qwen Model 评估机制，加入财务规则校验模块，提升质量评估的精准度。

3. 训练范式对比研究

- 对比不同训练策略（仅 SFT、SFT+RLHF、SFT+GRPO）在财务场景下的性能差异，确定最优训练路径。

4. 财务大模型可解释性研究

- 基于思维链数据，分析模型在财务问题上的推理路径，识别常见错误模式，提出可解释性增强方法。

## （二）现场试验计划

### 试验地点

- 企业财务数字化实验室（合作企业：XX 集团财务共享中心）

- 高校人工智能与财务研究实验室（本校实验中心）

### 试验手段结构与作用

| 试验手段 | 结构组成 | 核心作用 |
| --- | --- | --- |
| 财务数据标注平台 | 前端标注界面 + 后端知识库 + 质量校验模块 | 用于财务专家对 CoT 数据进行人工标注与校验，确保数据质量 |
| 模型训练集群 | 8卡 A100 GPU 服务器 + 分布式训练框架 | 承担模型预训练、微调与偏好优化的计算任务 |
| 应用测试平台 | 多场景测试接口 + 指标统计模块 + 可视化面板 | 完成 Fin-R1 模型在三大财务场景下的自动化测试与结果分析 |
| 企业级部署环境 | 容器化部署集群 + 监控告警模块 | 验证 Fin-R1 模型在企业实际业务环境中的稳定性与性能 |

### 试验时间计划

| 阶段 | 时间节点 | 试验内容 |
| --- | --- | --- |
| 数据准备阶段 | 第1-2个月 | 完成财务指令数据集收集、基础 CoT 生成与质量筛选 |
| 模型训练阶段 | 第3-5个月 | 完成 SFT 预预热、Fin-R1-SFT 与 GRPO 训练 |
| 场景验证阶段 | 第6-8个月 | 在三大财务场景下完成模型测试，收集专家反馈 |
| 迭代优化阶段 | 第9-10个月 | 补充数据、迭代训练，形成最终版 Fin-R1 模型 |
| 验收总结阶段 | 第11-12个月 | 完成试验报告撰写与项目验收 |

# 三、预期目标和成果形式

## （一）预期目标

本项目通过系统的理论研究与试验验证，聚焦财务领域大语言模型 Fin-R1 的研发与落地，预期达到以下核心目标，同时结合公司技术成熟度评价标准，完成现状与预期成果的成熟度评估及预测：

### 1. 核心技术目标

- 构建一套高质量财务思维链（CoT）数据集，包含6万条合规、严谨的财务 CoT 样本及12万条推理问答样本，覆盖财务核心业务模块，数据准确率≥95%，可直接用于财务大模型训练。

- 完成 Fin-R1 模型研发与优化，实现财务知识问答、财务代码生成、财务业务考核三大核心场景的高效适配，其中财务知识问答准确率≥90%，财务代码可运行率≥88%，财务业务考核得分率≥85%。

- 优化模型训练与评估算法，形成适配财务领域的思维链生成、质量评估及偏好优化方案，提升模型训练效率30%，降低模型部署硬件成本25%。

### 2. 成熟度评估与预测

结合公司技术成熟度评价标准（1-9级，1级为基础研究、9级为产业化成熟），对当前研究现状与预期成果进行评估如下：

- 当前研究现状：目前财务领域大模型多依赖通用模型微调，缺乏专属高质量 CoT 数据与针对性训练范式，技术成熟度为3级（基础技术储备阶段），仅能完成简单财务问答，无法满足复杂实务场景需求。

- 预期成果成熟度：项目完成后，Fin-R1 模型达到6级（技术可验证阶段），具备完整的技术方案、可部署的模型产品及标准化的试验流程；数据集达到7级（标准化产品阶段），可直接复用至同类财务大模型研发；相关算法优化方案达到6级，可通过技术文档转移复用，为后续产业化落地奠定基础。

### 3. 应用落地目标

- 完成 Fin-R1 模型轻量化部署，适配企业级服务器环境，响应延迟≤500ms，支持批量处理财务咨询、代码生成等任务，可直接应用于企业财务共享中心、审计机构等场景。

- 形成模型迭代更新机制，可快速适配财务准则、税收政策的动态变化，确保模型知识时效性，为后续商业化应用提供技术支撑。

## （二）成果形式

为确保研究成果可转移、可复用，便于其他研究人员掌握和应用，本项目成果形式明确如下，所有成果均提供标准化文档及可操作载体：

### 1. 理论研究成果

- 《财务领域大语言模型 Fin-R1 理论研究报告》1份：详细阐述财务知识建模、思维链生成与评估算法优化、训练范式对比、模型可解释性等核心理论内容，包含完整的推导过程、数据支撑及结论分析，采用小四仿宋_GB2312、1.5倍行距排版，附相关图表及公式，可直接作为同类研究的理论参考。

- 财务知识图谱1套：以可视化格式（PDF+可编辑文档）呈现，包含财务核心知识点、准则关联、业务逻辑等内容，标注知识点来源及关联关系，可直接导入相关系统或用于后续研究扩展。

### 2. 技术成果

- 高质量财务数据集1套：包含10万条财务指令数据集、6万条高质量 CoT 数据集、12万条推理问答数据集，以CSV、JSON两种格式存储，附带数据说明文档，明确数据来源、标注标准、质量评估方法，便于其他研究人员直接使用或二次优化。

- Fin-R1 模型全套技术包：包含模型源代码、训练脚本、轻量化部署包，支持在8卡 A100 GPU 服务器及普通企业级服务器上部署，附带详细的部署手册、环境配置说明及故障排查指南，确保其他研究人员可快速搭建模型运行环境。

- 算法优化工具包1套：包含财务专属思维链生成提示词模板、Qwen Model 质量评估优化模块、GRPO 训练超参数配置方案，以Python脚本形式提供，附带使用说明，可直接复用至其他财务大模型研发项目。

### 3. 试验与应用成果

- 《Fin-R1 模型试验报告》1份：详细记录理论研究步骤、现场试验过程、数据处理结果、模型性能测试数据、迭代优化过程等内容，附试验原始数据、测试用例及专家评估意见，确保试验过程可复现、试验结果可验证。

- 模型应用测试案例集1套：包含财务代码生成、财务知识问答、财务业务考核三大场景的测试用例、测试结果及优化建议，以文档形式呈现，为模型后续应用及迭代提供参考。

### 4. 标准化文档成果

- 技术规范手册1份：明确 Fin-R1 模型的技术参数、训练流程、质量标准、部署要求及维护方法，标准化呈现所有技术细节，确保成果使用权可转移，其他研究人员可依据手册开展后续研究或应用部署。

- 成果转移说明文档1份：详细说明各类成果的使用范围、复用方法、注意事项及技术支持要点，解决成果转移过程中的技术衔接问题，保障成果可被有效复用。

# 四、理论研究和试验内容与项目总目标的因果关系

## 项目总目标

构建适配财务实务需求的专业大语言模型 Fin-R1，实现财务知识问答、财务代码生成、财务业务考核等场景的高效应用，提升财务工作智能化水平与决策效率。

## 因果关系说明

### 1. 理论研究 → 模型能力基础

- 财务知识建模与 CoT 算法优化，为高质量数据生成提供理论指导，确保数据符合财务专业逻辑；

- 训练范式与可解释性研究，确定最优训练路径，保障 Fin-R1 模型在财务场景下的准确性与可解释性。

### 2. 数据工程试验 → 模型训练原料

- 财务指令数据集与高质量 CoT 数据集，是模型学习财务专业知识与推理范式的核心原料，直接决定 Fin-R1 模型的专业深度；

- 数据质量评估试验，过滤错误数据，避免模型学习到错误知识，保障输出可靠性。

### 3. 模型训练试验 → 核心模型产出

- SFT 预预热、Fin-R1-SFT 与 GRPO 训练试验，逐步将通用模型适配至财务领域，最终生成 Fin-R1 模型；

- 轻量化与部署试验，确保模型可在企业环境中实际应用。

### 4. 应用验证试验 → 目标达成验证

- 多场景应用试验，直接验证 Fin-R1 模型在财务实务中的效能，确认是否满足项目总目标；

- 迭代优化试验，根据试验结果改进模型，确保最终模型达到预期性能指标。

# 五、理论和试验研究的工作量

## （一）理论研究工作量

| 研究内容 | 工作量（人月） | 核心产出 |
| --- | --- | --- |
| 财务知识体系建模 | 2 | 财务知识图谱、知识点分类规范 |
| CoT 生成与评估算法优化 | 3 | 优化后的提示词模板、质量评估模型 |
| 训练范式对比研究 | 2 | 训练策略对比报告、最优训练方案 |
| 财务大模型可解释性研究 | 2 | 可解释性分析报告、增强方法 |
| 理论研究合计 | 9 |  |

## （二）试验研究工作量

| 试验内容 | 工作量（人月） | 核心产出 |
| --- | --- | --- |
| 财务指令数据集构建 | 2 | 10万条财务指令数据集 |
| 基础 CoT 生成与质量筛选 | 3 | 6万条高质量财务 CoT 数据集、12万条推理问答数据集 |
| SFT 预预热与 Fin-R1-SFT 训练 | 3 | 预预热模型、Fin-R1-SFT 模型 |
| GRPO 偏好优化训练 | 2 | Fin-R1 初始模型 |
| 模型轻量化与部署试验 | 2 | 轻量化版 Fin-R1 模型、部署方案 |
| 多场景应用验证试验 | 4 | 场景测试报告、专家反馈汇总 |
| 模型迭代优化试验 | 2 | 最终版 Fin-R1 模型、迭代报告 |
| 试验研究合计 | 18 |  |

## （三）总工作量

- 理论研究：9人月

- 试验研究：18人月

- 项目总计：27人月

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)